## Slide 1
🛒
Weekly
Shopping Car — Sprint Abril 2026
20
Endpoints
4
Entidades
4
Historias de
Usuario
24
Registros
de Prueba
1
Bugs
Corregidos
📅 Abril 2026 | Spring Boot 3.2 · PostgreSQL · SPA Vanilla JS

## Slide 2
⚙️ Backend
Spring Boot 3.2 · Java 17 · PostgreSQL
✅
Spring Boot 3.2 + Java 17 configurado y funcional
🔄
Migración MySQL → PostgreSQL (puerto 5432, db: distribuidos)
📦
CRUD completo: Cliente, Producto, Factura, DetalleFactura
🏗️
Arquitectura por capas: Controller → Service → IService → Repository → Entity
🐛
Bug crítico corregido: endpoint api/detalleDetalleFactura → api/detalleFactura
🌐
CORS habilitado en todos los controladores
📖
Swagger / OpenAPI integrado y funcional

## Slide 3
🖥️ Frontend
SPA Vanilla HTML/CSS/JS · Dark Mode · Vite Dev Server
🌙
Dark Mode Responsive
Sidebar de navegación lateral, diseño moderno
📊
Dashboard en tiempo real
4 contadores cargados en paralelo
📋
CRUD con Modales
Clientes, Productos, Facturas y DetalleFactura
🧮
Cálculo automático
Cantidad × Precio, % Descuento, % IVA
🔍
Auto-completado
Precio unitario al seleccionar producto
🔔
UX Mejorada
Toast notifications + confirmación al eliminar
🟢
Estado de API
Indicador visual activa/inactiva en tiempo real
⚡
Vite
Servidor de desarrollo para módulos ES6

## Slide 4
🗄️ Base de Datos & Organización
5
Clientes
Con diferentes métodos de pago
7
Productos
Bolso, Cinturón, Bufanda, Gorra, Gafas, Guantes, Pañuelo
5
Facturas
Con 5% descuento y 19% IVA aplicados
24
Registros totales
5 + 7 + 5 + 7 = 24 registros de prueba
📁 Organización del Proyecto
📂
Carpetas backend/ y frontend/ independientes
📝
4 Historias de Usuario (HU-01 a HU-04)
📖
README completo: raíz, backend y frontend
🌿
Ramas GitHub: main, BACKEND, FRONTEND

## Slide 5
⚠️ Impedimentos & Soluciones
Impedimento
Solución aplicada
⚠
MySQL sin acceso — contraseña desconocida
✓
Migración completa a PostgreSQL
⚠
Puerto MySQL no estándar (3305 en lugar de 3306)
✓
Detectado con netstat, corregido en application.properties
⚠
Bug en nombre de endpoint duplicado (detalleDetalleFactura)
✓
Corregido en DetalleFacturaController
⚠
Frontend con módulos ES6 no cargaba como archivo directo
✓
Configurado Vite como servidor de desarrollo

## Slide 6
🚧 Pendientes & 🔜 Próxima Semana
🚧 Qué faltó
○
Sin validaciones Hibernate Validator en entidades
○
Sin DTOs para separar presentación del modelo
○
Sin manejo de errores HTTP personalizados (404, 400)
🔜 QUE SE HARÁ
→
Implementar @NotNull, @Size, @Min en entidades
→
Manejo global de excepciones con @ControllerAdvice
→
Implementar DTOs para respuestas del API
→
Paginación en endpoints de listado
→
Evaluar autenticación JWT

## Slide 7
🔗 Links del Proyecto
📦
Repositorio GitHub
https://github.com/sangel3232/shopping-car
📖
Swagger UI
http://127.0.0.1:9000/shopping-car/swagger-ui/index.html
🖥️
Frontend Dev Server
http://localhost:5173
✅ Sprint completado con éxito — Backend + Frontend + BD integrados